zakresie inwestycji oraz późnym terminem rozpoczęcia zadań inwestycyjnych. Ich zakończenie, a więc wykonanie wydatków inwestycyjnych planowane jest na III i IV kwartał roku.

Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2004, zawartych                           w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej Rady Gminy Konopiska na rok 2004 przedstawia się następująco;

- zakończono budowę ul. Kosmicznej w Konopiskach,

- wykonano nakładkę asfaltową na ulicy Malej w Kopalni,

- zbudowano most na rzece Konopka, na drodze Łaziec - Konopiska,

- zakupiono na mienie komunalne gminy działkę w Aleksandrii,

-wykonano modernizację centrali telefonicznej w urzędzie gminy, w trakcie realizacji jest wykonanie projektu technicznego budowy wodociągu w ul. Leśnej             i Przejazdowej w Aleksandrii,

- zawarto porozumienie z władzami województwa śląskiego o współfinansowaniu budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Częstochowska,

- w opracowaniu jest koncepcja a na projekt deptaka w ul. Spacerowej                       w Konopiskach,

- na ukończeniu, przed planowanym terminem, jest przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Brzozowej w Aleksandrii oraz etapu przewidzianego do realizacji w tym roku przebudowy ulicy Górnej w Kopalni,

- na budowę kanału deszczowego w osiedlu Pająk w Konopiskach gmina otrzymała promesę na współfinansowanie ze środków SAPARD dopiero w miesiącu sierpniu,

- w trakcie opracowywania jest projekt na budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii, trwają prace nad projektem,

- w trakcie realizacji jest tegoroczny etap budowy kanalizacji w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej w Konopiskach,

- trwa modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie, inwestycja finansowana będzie z oszczędności jakie gmina osiągnie dzięki zmodernizowaniu systemu oświetleniowego,

- inwestycja pn. Budowa kompleksu sportowego nad zalewem Pająk jest                  w trakcie wykonywania,

- wykonano projekty ulic Włościańska i Spółdzielcza, na ul. Brzozowej                     w Konopiskach napotkano na trudności, ze względu na brak zgody mieszkańców na poszerzenie drogi,

- w zakresie budowy dróg dojazdowych do pól otrzymaliśmy decyzję wojewody śląskiego o dofinansowaniu budowy drogi dojazdowej do pól w Aleksandrii U oraz złożono wniosek do Marszałka Województwa Śląskiego o uruchomienie rezerwy na dofinansowanie odcinka o długości 300 metrów drogi w miejscowości Łaziec,

- brak, jak na razie, decyzji o dofinansowaniu budowy drogi dojazdowej do pól               w Rększowicach.

Ze środków bieżących przeprowadzono doraźny remont mostu w Rększowicach, usuwając zagrożenie bezpieczeństwa przejazdu przez most oraz przeprowadzono remont zaplecza gospodarczego dla budynków komunalnych przy ulicy Częstochowskiej 155 w Konopiskach, koszt remontu komórek to wydatek około 15.600 zł.