GR/341/12-1/2009                                                                                 Konopiska, 15. 10. 2009r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

„BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 908                           W KONOPISKACH – ETAP I”

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Konopiska

ul. Lipowa 5

42-274 Konopiska

tel. (034)3282057,  fax. (034)3282035

www.konopiska.pl

e-mail: przetargi@konopiska.pl

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony.

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http://www.bip.konopiska.akcessnet.net/

Istnieje również możliwość  nabycia lub zapoznania się ze specyfikacja istotnych warunków

zamówienia w

Urzędzie Gminy Konopiska,

42-274 Konopiska ul. Lipowa 5,

pok. 4, parter, w godz.:  pon., śr., czt. 7.30 – 15.30; wt. 8.00-16.00; pt. 7.00-15.00

tel./fax. (034) 328 20 57 , 328 20 35

4) Opis przedmiotu oraz wielkościlub zakresu zamówienia, z podaniem informacji

o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest :

Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w Konopiskach – etap I.

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 odcinek od km 7+959,20 do km 9+454:

- wykonanie kanalizacji deszczowej:

- kanał z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym                            	o śred. 300/6,9mm – 93,90m

- kanał z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym  	               	o śred. 500/11,00mm – 228,20m

- kanał z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym  	             	o śred. 600/12,7mm – 455,00m

- kanał z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym  	         	o śred. 700/14,5mm – 247,10m

- wykonanie chodnika z kostki betonowej o gr. 8cm  – 2986,50m2

- wykonanie wjazdów z kostki betonowej gr. 8cm – 1350,00m2

- wykonanie oświetlenia ulicznego

Przedmiot zamówienia według kodów CPV:  45.23.32.22-1,  45.23.31.21-3,  45.24.71.10-4,  45.23.21.30-2,  45.11.10.00-8, 45.11.10.00-8, 45.31.23.11-0, 45.31.53.00-1.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia:

  - data rozpoczęcia: po podpisaniu umowy

  - data zakończenia: 29. 10. 2010r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

1.  O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.

a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia t.j.  w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  zrealizowali tzn. rozpoczeli i zakończyli roboty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia t.j. wykonali minimum 1 zadanie polegające  na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową i robotami towarzyszącymi oraz kanalizacją deszczową. Suma wartości tych robót nie może być mniejsza niż 1.000.000,00zł. Należy również załączyć dokumenty potwierdzające, że robota  została wykonana należycie.

c) dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego do wykonania zamówienia,

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia, t.j. minimum 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej oraz 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  w specjalności instalacyjnej w zakresie elektrycznym należących do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, t.j. posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie  w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 8. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił.

8) Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy PZP.

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną należy dołączyć do oferty kserokopię umowy spółki.

c) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.

d) Kserokopie uprawnień budowlanych osób wymienionych w wykazie.

e) Kserokopie zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób wymienionych w wykazie.

f) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, którymi będzie dysponował wykonawca, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 7) 1d)  wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował.

g) Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania.

h) Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w wykazie. Dokumenty należy przedstawić w kolejności zgodnej z wykazem.

i) Oświadczenie Wykonawcy o zakresie robót do wykonania przez Podwykonawców.

j) Kserokopia polisy Odpowiedzialności Cywilnej lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

9) Informacja na temat wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości  50.000,00zł.

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

---------------------------------------------------------------------------

|Nazwa kryterium    |Waga|

---------------------------------------------------------------------------

|Cena ofertowa         | 100 |

---------------------------------------------------------------------------

11) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Konopiska

ul. Lipowa 5

42-274 Konopiska

Pokój nr - sekretariat

do dnia 05.11.2009r. do godz. 10.00

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

W siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Konopiska

ul. Lipowa 5

42-274 Konopiska

dnia 05.11.2009r. godz.10.30 sala konferencyjna

13) Termin związania ofertą

okres 30

14) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

15) Zamawiający nie zamierza zastosować dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustwy Pzp.

18) Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 178437-2009 dnia 15. 10. 2009r.

WÓJT GMINY KONOPISKA

mgr inż. Jerzy Socha

________________________

Urząd Gminy Konopiska