Realizacja zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2004, zawartych                     w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej Rady Gminy Konopiska na rok 2004 przedstawia się następująco:

- rozpoczęto prace nad projektem technicznym wodociągu w miejscowości Aleksandria, do końca roku budżetowego wydatkowano około 70% planowanych kwot na tencel.

- zakończono budowę ul. Kosmicznej w Konopiskach,

- wykonano nakładkę asfaltowana ulicy Małej w Kopalni,

- zbudowano most na rzece Konopka, na drodze Łaziec - Konopiska,

-zakupiono na mienie komunalne gminy działkę w Aleksandrii,

-  wykonano modernizację centrali telefonicznej w urzędzie gminy,

- zakończono etap przebudowy drogi ul. Zielona w m. Aleksandria; ze względu na zwiększenie zakresu robót inwestycja będzie kontynuowana w roku 2005,

- zawarto porozumienie z władzami województwa śląskiego o współfinansowaniu budowy chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej ul. Częstochowska oraz przekazano zgodnie z tym porozumieniem dotację w kwocie 154.800 zł na budowę chodników przy drodze wojewódzkiej od Plebanii do cmentarza w Konopiskach oraz w ciągu od granicy miasta Częstochowa do skrzyżowania w m. Wygoda. W ramach Porozumienia wydatkowano 33.489 zł na wykonanie dokumentacji przetargowej oraz wykonanie prac projektowych budowy chodników.

- w opracowaniu jest koncepcja na projekt deptaka w ul. Spacerowej w Konopiskach, wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem ul. Brzozowej w Aleksandrii,

- wykonano przebudowę drogi gminnej wraz z odwodnieniem u!. Górnej w Aleksandrii wykonano kanał deszczowy w osiedlu Pająk w Konopiskach, na zadanie to gmina otrzymała promesę na współfinansowanie ze środków SAPARD dopiero w miesiącu sierpniu roku 2004,

- wykonano projekt na budowę drogi ul. Leśna w Aleksandrii, zakończono tegoroczny etap budowy kanalizacji w ulicy Opolskiej, Leśnej, Sosnowej i Polnej w Konopiskach,

- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego w gminie, zadanie to finansowane jest z wydatków bieżących, a nie z inwestycyjnych, spłata zobowiązań wobec firmy wykonującej modernizację następuje z oszczędności, jakie gmina osiąga dzięki zmodernizowaniu systemu oświetleniowego,

- inwestycja p.n. „Budowa kompleksu sportowego nad zalewem Pająk" jest w trakcie wykonywania, umowy z wykonawcą oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dofinansowanie ze środków Programu SAPARD zostały przedłużone podpisaniem aneksów do czerwca roku 2005.

- staraniem mieszkańców powstały projekty, a następnie wykonano przebudowę ulic Włościańska i Spółdzielcza w Konopiskach

- wykonano korytowanie i utwardzanie dróg wewnętrznych do pól w miejscowościach Łaziec - Konopiska oraz Aleksandria II, dofinansowaną z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych.

- w ramach wykonywanej modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie wykonano oświetlenie ul. Poprzecznej, oświetlenie drogi Jamki-Korzonek oraz ulic Przejazdowej i Gościnnej.

- w związku z otrzymaniem dofinansowania z kontraktu wojewódzkiego wykonano dodatkowo budowę ulic Gwiezdnej i Kosmonautów w Konopiskach,

- zgodnie z podpisanym za zgodą Rady Porozumieniem ze Starostą Częstochowskim przekazano kwotę 38.921,05 jako udział gminy w finansowaniu odnowy   dróg powiatowych na terenie naszej gminy: Kopalnia-Aleksandria, Aleksandria-Olszyna, Wygoda-Konopiska.

- zakupiono 2 bojowe wozy strażackie Magirus z przeznaczeniem dla OSP Jamki            i OSP Rększowice, tym samym w przeciągu dwóch lat wymieniono 4 najstarsze wozy strażackie służące poprawie stanu gotowości bojowej strażaków naszej Gminy.