Informacja o pracy między sesjami w okresie

od 28 marca 2014r. do 4 czerwca 2014r.

- Trwają procedury odbioru zadania polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia, Aleksandria Pierwsza.

- W trakcie realizacji są zadania pn.:

- budowa parkingu wraz z oświetleniem w centrum miejscowości Konopiska,

- budowa oświetlenia w ulicy Sadowej w Konopiskach,

- zmiana sposobu zagospodarowania pomieszczeń szkoły na kuchnię szkolną,

- odbudowa drogi wraz z przepustami w miejscowości Jamki.

- Ogłoszono przetarg na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia, Aleksandria Pierwsza – etap II”

- Wyłoniono wykonawcę dla zadania pn. „Budowa oświetlenia przy ulicy Piaskowej w Aleksandrii”

- Wydano 6 decyzji o zajęciu pasa drogowego.

- Wydano 8 decyzji o warunkach zabudowy.

- Wydano 3 decyzje celu publicznego.

- Wydano 21 decyzji w sprawie zezwolenia na ścięcie drzew.

- Wydano 1 decyzję zezwalającą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych.

- Wydano 1 decyzję w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

- Złożono wniosek o płatność za okres od 01.02.2014 do 30.04.2014 projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska"

- Złożono wniosek rozliczający otrzymaną transzę zaliczki z WFOŚiGW dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska"

- Złożono do WFOSiGW wniosek o rozszerzenie zakresu projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska”

- Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie kanalizacji w m. Jamki i Kowale .

- Wydano 99 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.

- Wydano 10 decyzji na podział nieruchomości.

- Zawarto jeden akt notarialny na zakup przepompowni w Jamkach.

- Ogłoszono przetarg na sprzedaż 4 działek budowlanych w miejscowości Kopalnia i 6 działek budowlanych w miejscowości Aleksandria.

W tym czasie uczestniczyłem:

- w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym „Listy priorytetów planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na rok 2015”,

- w posiedzeniu Zarządu Związku Komunalnego Gmin ds. Wodociągów
 i Kanalizacji,

- w konferencji dotyczącej „Siatkarskich Ośrodków Szkolnych”,

- w regionalnej prezentacji potraw i wyrobów wielkanocnych w Olsztynie,

- w spotkaniu w Powiatowym Zarządzie Dróg w sprawie dróg na terenach inwestycyjnych,

- w rozdaniu nagród w ramach Turnieju Sołeckiego,

- w obchodach Dnia Europejczyka w ZS w Konopiskach,

- w spotkaniu Wójtów i Burmistrzów w Starostwie Powiatowym,

- w uroczystościach związanych z obchodami Dnia Strażaka,

- w uroczystej gali „Filary Polskiej Gospodarki”,

- w III Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Boccia zorganizowanym przez Stowarzyszenie PROMETEUS,

- w obchodach Dni Konopisk,

- z zebraniu wiejskim w Konopiskach.