Informacja o pracy między sesjami w okresie

od 6 czerwca 2014r. do 29 sierpnia 2014r.

- Zakończono zadania:

- budowa parkingu wraz z oświetleniem w centrum miejscowości Konopiska,

- budowa oświetlenia w ulicy Sadowej w Konopiskach,

- budowa oświetlenia w ulicy Piaskowej w Aleksandrii,

- zmiana sposobu zagospodarowania pomieszczeń szkolnych na kuchnię szkolną.

- W trakcie realizacji jest zadanie pn.:

- odbudowa drogi wraz z przepustami w miejscowości Jamki,

- projekt budowy hali sportowej przy szkole w Aleksandrii,

- w trakcie przygotowania jest dokumentacja przetargowa oraz dokumentacja do złożenia wniosku do WFOŚiGW w Katowicach o dofinansowanie zadania budowy budynku OSP w Aleksandrii w systemie budynku niskoenergetycznego

- W trakcie postępowania przetargowego są

- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopalnia, Aleksandria Pierwsza – etap II”

- odbudowa drogi w miejscowości Kowale.

- Wydano 6 decyzji o zajęciu pasa drogowego.

- Wydano 3 decyzje o warunkach zabudowy.

- Wydano 1 decyzję celu publicznego.

- Wydano 27 decyzji w sprawie usunięcia drzew.

- Wydano 5 decyzji w sprawie zmiany zezwolenia na transport nieczystości ciekłych.

- Podpisano aneks do umowy dla zwiększenia zakresu projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej"

- Złożono dokumenty do kontroli przetargu dla budowy kanalizacji sanitarnej w m. Łaziec, Rększowice, etap III

- Złożono wniosek o płatność za okres od 01.05.2014 do 31.07.2014 dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej"

- Złożono rozliczenie XIII raty pożyczki dla projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej".

- Przekazano do użytkowania kanalizację sanitarną w m. Jamki i Kowale.

- Wydano 25 decyzji w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej.

- Wydano 5 decyzji na podział nieruchomości .

- Wydano 1 decyzję na rozgraniczenie nieruchomości.

- Sprzedano 1 działkę budowlaną w Kopalni,

- Zawarto akt notarialny na 1 działkę w Kopalni.

- Przygotowano dokumenty do ogłoszenia przetargu na działki budowlane  w Rększowicach.

- Przygotowane są dokumenty do regulacji stanów prawnych dróg na terenie gminy Konopiska.

W tym czasie uczestniczyłem:

- w uroczystościach związanych z jubileuszem 100 – lecia konsekracji kościoła w Konopiskach,

- w obchodach jubileuszu 90 – lecia OSP w Hutkach ,

- w zebraniu wiejskim w Walaszczykach,

- w regionalnej konferencji wojewódzkiej w ramach współpracy Sekretariatu Regionalnego KSOW Województwa Śląskiego na temat „Problemów melioracji, bezpieczeństwa powodziowego na obszarach wiejskich woj. Śląskiego.”

- w uroczystościach związanych z zakończeniem roku szkolnego,

- w posiedzeniach Zarządu Związku Komunalnego ds. Wodociągów i Kanalizacji.